江苏索普工程科技有限公司招标文件

一、招标概况：

（一）项目名称： 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司甲醇乙醇储罐尾气处理项目土建施工分包；

（二）工期： 28个日历日 ；

（三）交货地点： 海纳川甲醇乙醇罐区 ；

（四）投标截止时间及开标时间2023年 12 月 12 日 14 时（北京时间）；

（五）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

二、投标资格条件：

1）投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的企业（提供投标人有效的营业执照复印件加盖公章）；

2）2020年1月1日至投标日止无违约历史（投标人需提供声明，格式自拟）；

3）2020年1月1日至投标日止在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供声明或证明）；

4）投标人应具备以下资质：建筑工程施工总承包贰级及以上(投标人需提供证书复印件并加盖公章)；

5）投标人应具有类似工程施工的相关业绩(投标人需提供合同复印件并加盖公章)；

6）投标人必须参加现场踏勘，否则投标文件无效，组织时间详见投标人须知前附表。

7）本次招标不接受联合体投标。

注：复印件均需加盖公章。

# 开标（唱标）一览表

项目名称：

| 投标总价 （含税价）（万元） | 施工工期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 小写：￥ 大写：人民币 |  |  |

注：

1、此表应放于投标文件封面后第一页。

2、不按照该格式填写或填写不全导致投标被否决的风险由投标人承担。

3、本处投标总价的金额应与“投标函”中的投标总价、“投标报价组成表”中的合计金额相同，

注 意 事 项

递交投标文件时，由现场公证人员检查标书的密封状况，对于未密封的投标文件或在投标截止时间之后递交的投标文件，拒绝接收该投标文件，责任由投标人自负。

目     录

开标（唱标）一览表	1

第一章  投标人须知	1

第一节  投标人须知前附表	1

第二节  投标人须知	6

第二章  合同条款	12

第三章  投标文件格式	17

投标函	20

法定代表人身份证明书	22

法定代表人授权委托书	23

实施方案	25

质量保修承诺书	28

其他资料	31

第四章  技术要求	32

第一节  评标办法前附表	33

第二节  评标办法	34

# 第一章  投标人须知

## 第一节  投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1项目概况 |  |  |
| 1.1.2 | 项目名称 | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司甲醇乙醇储罐尾气处理项目土建施工分包 |
| 1.1.3 | 标段划分 | ■不划分标段 口划分标段： |
| 1.1.4 | 招标人 | 名 称：江苏索普工程科技有限公司 地 址：江苏省镇江市京口区求索路101号 |
| 1.2招标组织形式 |  |  |
| 1.2 | 招标组织形式 | ■自行招标 口委托招标代理机构 |
| 1.3资金来源和落实情况 |  |  |
| 1.3.2 | 资金来源 | 招标人自筹，且已到位。 |
| 1.4招标方式和资格审查方式 |  |  |
| 1.4.1 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 |
| 1.5招标范围、交货期和质量要求 |  |  |
| 1.5.1 | 招标范围 | 见施工图 |
| 1.5.2 | 交货期要求 | 28个日历日 |
| 1.5.3 | 质量要求 | 见技术标准及要求 |
| 1.6投标人资格要求 |  |  |
| 1.6.2 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质； （二）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标； （三）投标人注册资金应不低于人民币 2000 万元； （四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后 8 小时内必须给予回复，明确解决方案； （五） 投标人须具有与本次招标要求的资质等级和业绩； （六）不接受被列入索普集团供应商负面清单中的单位投标； （七）本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.11踏勘现场 |  |  |
| 1.11.1 | 踏勘现场 | 现场踏勘截止时间2023年12月6日10时 联系人：郭金辉，电话：13862445331 投标人必须参加现场踏勘，否则投标文件无效。 |
| 1.12投标预备会 |  |  |
| 1.12.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.12.2 | 投标人提出问题的截止时间 | ☑无 □有：投标截止时间2日前 |
| 1.13偏离 |  |  |
| 1.13 | 偏离 | 招标文件中标注“本条不可偏离”或 “*”条款为招标文件实质性条款，如不满足投标将被拒绝。 |
| 2.1招标文件的组成 |  |  |
| 2.1 | 招标文件的组成 | （1）投标人须知 （2）合同条款及格式 （3）投标文件格式 （4）技术标准和要求 （5）评标办法 |
| 2.2招标文件的澄清 |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前2天 |
| 3.2投标文件的组成 |  |  |
| 3.2 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。相关证明文件需加盖公章。 投标函部分主要包括下列内容： （1）投标函（统一格式） （2）开标一览表（统一格式） （3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（统一格式） 商务部分主要包括下列内容： （1）投标分项报价表（统一格式） （2）资格证明文件 1）投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的企业（提供投标人有效的营业执照复印件加盖公章）； 2）2020年1月1日至投标日止无违约历史（投标人需提供声明，格式自拟）； 3）2020年1月1日至投标日止在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供声明或证明）； 4）投标人应具备以下资质：建筑工程施工总承包贰级及以上 (投标人需提供证书复印件并加盖公章)； 5）投标人应具有类似工程施工的相关业绩(投标人需提供合同复印件并加盖公章)； 6）本次招标不接受联合体投标。 注：复印件均需加盖公章。 其他商务文件： （1）工程保修服务承诺； （2）投标人认为其它必要的内容。 |
| 3.4投标报价 |  |  |
| 3.4.1 | *投标报价 | 投标人的投标总价将被认为满足本项目技术要求中所要求的全部费用。 招标控制价：无 报价方式:一次性报价。 投标货币：人民币 报价说明：本工程施工地点处于化工类严管区域，施工涉及到重大危险源、特殊作业等，每天须办理、审批危险作业票证，因此施工单位作业期间，一般情况下上午办理完成安全作业票证，票证审批后，下午可施工作业，投标单位报价中需考虑人工降效。 |
| 3.5投标有效期 |  |  |
| 3.5.1 | *投标有效期 | 自开标日起90日历日 |
| 3.6投标保证金 |  |  |
| 3.6.1 | *投标保证金 | ☑不需要 □需要： 保证金数额：投标人应提供不少于投标总价的1%为投标保证金。 |
| 3.6.2 | *投标保证金支付方式 | 支付方式：电汇 注：（1）投标人在线支付标书款并下载招标文件后，点击进入中招联合电子招标采购平台“缴纳保证金”功能模块。 （2）提交时间：以实际到账时间为准，到账截止时间为投标截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 （3）投标人未按时递交投标保证金的、未按招标文件规定的金额提交保证金的或保证金形式、内容和有效期不符合招标文件要求的，将导致投标被否决。 |
| 3.6.3 | 投标保证金退款方式 | 计息周期的计算方法，计息起始时间为开标日期，计息截止时间以通知退还保证金日期为准；计息标准和方法，按中国人民银行公布的同期活期存款利率计算。 |
| 3.8备选投标方案 |  |  |
| 3.8 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.9投标文件的编制 |  |  |
| 3.9 | *签字或盖章要求 | (1)招标文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，如需以 “专用章”等代替，则必须附投标人公章对“专用章”等的授权(格式自制，且正本中必须附原件)。 (2)招标文件中所有标注“签字”处均指书写签字或签名章或人名章，不能以打印体等代替。 |
| 3.9.1 | *投标文件份数 | 投标文件份数：正本一套，副本二套。 |
| 4.投标文件的递交 |  |  |
| 4.1.1 | *投标截止时间及递交投标文件地点 | 投标截止时间：2023.12.8 14:00。 递交投标文件地点：镇江市京口区求索路101号，江苏索普工程科技有限公司。 |
| 5.1开标时间和地点 |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：索普集团商务部开标室 |
| 6.确定中标 |  |  |
| 6.1 | 中标候选人的确定标准 | 推荐中标候选人的人数： ☑本项目推选一名中标候选人 □本项目推选中标候选人的人数： 当有效投标大于等于3家时推荐中标候选人的数量： 3 是否允许中标所有标段（包）： □是 □否，最多中标标段（包）数： ■不适用，本项目不划分标段 |
| 6.2 | 定标方式 | 是否授权评标委员会直接确定中标人： ☑是；□否。 |
| 7.2付款方式 |  |  |
| 7.2 | 付款方式 | 付款方式： 1）进场前付合同价的30%； 2）项目竣工验收后付进度款至合同价的80%； 3）经审计完成后付至审计价的97%； 4）质保金：留3%作质保金，质保期为一年。 注：以上付款均在相应节点30日内凭等额发票进行付款。 |
| 8其他 |  |  |
| 8.1 | *中标服务费 | 无 |
| 备注： |  |  |

## 第二节  投标人须知

### 一、总  则

1. 招标人、招标代理机构、项目名称见“投标人须知前附表”。

2. 定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“招标人”系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2.2“招标代理机构”系指依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4“服务”系指招标文件规定的需中标人承担的如运输、保险及其它服务，或指导安装、调试、提供技术协助、培训及其它义务。

2.5“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。

2.6“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。

2.7“企业法人”系指指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

2.8“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

3. 资金来源

资金来源及落实情况，见“投标人须知前附表”。

4. 招标范围

4.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

4.2 本项目交货期、地点和质量要求：见“投标人须知前附表”。

5. 合格投标人

5.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的资格要求。

5.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标，否则投标将被拒绝。如制造商直接参与投标，则不允许制造商的下属单位、公司参与投标，否则投标将被拒绝。

5.3招标文件规定接受代理商投标的，投标人应出具货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。

5.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1~5.2项的要求外，还应遵守以下规定：

联合体投标时：

1）两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

2）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合招标人规定的特定条件；

3）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

4）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则投标将被否决。

5.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5.6其他要求

当招标项目涉及到国家主管部门资质管理范畴时，投标人应具备相应的施工资质。否则，应将该部分工作内容委托给具有相应施工资质的单位进行施工。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

### 二、招标文件

7. 招标文件构成

要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  投标人须知

第二章  合同条款

第三章  投标文件格式

第四章  技术要求

第五章  评标办法

8. 招标文件的澄清

8.1投标人应认真阅读招标文件的商务条件和技术要求等所有内容，如有疑问，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（包括信函、电传、传真、电报等，下同），加盖公章后要求招标代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

8.2招标人以书面形式进行答复、澄清，并以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人（答复中不包含问题的来源），其他澄清方式为无效。该答复、澄清的内容为招标文件的组成部分。

9. 招标文件的修改

9.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

9.3投标人提出异议的截止时间：详见前附表。

### 三、投标文件的编制

10. 投标文件编写注意事项

10.1投标文件应包括一份正本，及按“投标人须知前附表”中规定的数量的副本份数。投标文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、招标编号、投标人名称等内容。副本和正本不一致时，以正本为准。

10.2投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，作为投标人的风险，可能导致该投标被拒绝。

10.3 对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，是指投标人必须对招标文件中的要求和条件及建设项目方案、方案要求、配备的设备要求、设备性能配置、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于要求和条件的承诺。

11. 投标的语言及计量单位

11.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

12. 投标文件构成

12.1投标人编写的投标文件应包括商务文件和技术文件二部分内容，并按以下顺序装订成册。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.1.1商务文件：

（1）投标函：按第四章投标文件格式提供的“投标函”的格式及要求填写；

（2）投标报价表：按第三章投标文件格式提供的格式及要求填写；

（3）投标人法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（按第三章“投标文件格式”提供的格式及要求填写）；

（4）投标人有效的营业执照副本、资质证书、工程业绩；

（5）其它资料，详见“投标人须知前附表”。

12.1.2 技术文件：

（1）项目实施总体方案切实可行、质量保障措施健全、工期等满足招标文件需要；

（2）工程保修服务承诺；

（3）其他资料，详见“投标人须知前附表”。

注：投标人提供的各项文件复印件，应与原件一致，并对这些文件的真实性承担法律责任，否则可能导致投标被否决。

13. 投标文件的格式要求

13.1投标人应按第三章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

14. 投标报价

14.1所有投标均以人民币报价。

14.2投标人必须对本项目现场施工作完整的唯一报价，否则投标将被拒绝。

14.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求竞争性报价。

15. 投标有效期

15.1投标应自本须知第19.1条规定的提交投标文件截止之日起，在“投标人须知前附表”所述投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16. 投标文件的书写要求

16.1投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名，要求盖公章处应盖单位的公章。

16.5要求加盖投标人公章的，不得用电子公章打印替代，否则投标将被拒绝。

17. 投标担保

17.1投标人应按“投标人须知前附表”规定的金额或比例提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一，投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

17.2投标保证金可以是银行电汇、现金、同城支票、银行汇票和招标代理机构所能接受的其他形式。

17.3招标文件规定接受银行保函的，银行保函应由在中国营业的信誉良好的银行出具。银行保函接受与否，见“投标人须知前附表”。

17.4投标人应于“投标人须知前附表”规定的时间和地点提交投标保证金，并换取收款凭据。该收款凭据（原件）在投标时供查验。

17.5 投标人不按招标文件要求提交投标担保的，该投标文件作投标被否决处理。

17.6未中标的投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后五个工作日内一次性退还本金及银行同期活期存款利息；中标人的投标保证金，招标人在与中标人签订合同并按本文件相关条款交纳履约保证金后一次性退还投标保证金及同期银行存款利息。投标保证金利息计算方式：从投标保证金到帐之日起计息，止息日为退还保证金当日，利率为退还投标保证金当日银行的活期利率。

17.6 下列情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在开标后要求撤回投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

（3）中标人在合同签订后未能按期向招标人提交履约保证金的。

### 四、投标文件的提交

18. 投标文件的密封与标记

18.1投标人应将投标文件完整密封，并在封贴处盖密封章或单位公章。

18.2投标文件外层密封袋的封面应注明项目名称、招标编号，并注明“  年  月  日   时（北京时间）开标时间以前不得开封”、招标人名称。

18.3投标人在提交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标人不予受理。

19. 提交投标文件截止时间和地点

19.1投标人必须在规定投标截止时间前由授权代理人将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

19.2逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

### 五、开标与评标

20. 开标

20.1招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

21. 评标

21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济、审计等方面的人员组成，人员数为5人及以上的单数。其中，技术方面的专家不少于3人。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(1)投标文件初审（包括资格评审和符合性审查）。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)比较与评价。

(4)推荐中标人名单。

(5)编写评标报告。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，将导致其投标被拒绝。

22. 投标文件修正错误的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23. 评标办法

本项目评标办法为“综合评分法”，具体评标方法详见本招标文件第五章“评标办法”。

### 六、中标结果

24. 中标人的确定

招标人根据评标结果确定中标人。

25. 授标时更改采购货物数量的权力

25.1招标人在授予合同时有权对“技术要求”中规定的工程量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款或条件做任何改变。

26.中标通知书

26.1中标人确定后，中标结果索普集团官网上公示，公示期不得少于3日。公示期满无异议，或者投诉、异议不成立的，招标人应当向中标人发出中标通知书，并通知其他未中标人。

26.2中标通知书是合同的一个组成部分，中标人应当在公示期满后及时领取中标通知书，无故拖延领取或不领取中标通知书的，视为主动放弃中标资格，招标人有权向其索赔相应损失。

26.3招标人无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

27. 签订合同

27.1中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同。

27.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订合同，以此类推。

28. 履约保证金

28.1合同签订后10天内，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金，否则，视为放弃中标项目，中标人承担相应的法律责任。

28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### 七、其他事项

31.1投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可根据“投标人须知前附表”的规定要求提供备选方案。但只有符合中标条件的投标人的备选投标方案方给予考虑。

31.2需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第二章  合同条款

发包人：江苏索普工程科技有限公司（以下简称：“甲方”）

承包人：*** （以下简称：“乙方”）

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规等规范性法律文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条．工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程范围：根据甲方提供的施工图纸。

第二条．工期

按照甲方合理工期要求，乙方应完成合同约定承包工程范围。

第三条.工作质量及验收标准

甲乙双方验收达到合格标准。

第四条.合同价款

1、合同价格：本合同采用固定单价结算，暂定总价（含税率9%）人民币：￥***元整（大写：***万元整）。

2、施工前由乙方根据图纸进行预算，预算需由甲方审核同意，施工结束后，乙方提交决算，经甲方审计后，审计价作为最终合同结算价。

第五条.物资及机具供应

乙方负责提供工程材料及施工器械。

第六条.工程管理及双方职责

一、甲方的权利、义务

1、提供施工条件

（1）保证向承包人提供正常施工进入施工现场所需的“三通一平”，或者提供相应的资金支持。

（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；如因此延误工期的，工期予以相应顺延，并承担乙方因此产生的损失。

2、提供基础资料

（1）甲方应当在移交施工现场前向乙方提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，现场测绘控制点的准确提供，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

（2）按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

3、由甲方岗位人员根据现场发生情况办理相关作业票证，电话通知乙方施工人员到场及现场安全措施和施工监护工作。

4、由甲方负责及时对施工工作进行质量验收。甲方应在乙方通知之日起24小时内对施工材料进行验收，如甲方逾期未到场或提出书面质量异议，视甲方验收合格。施工结束后，甲方应在收到工程竣工验收报告后48小时内组织各方进行验收，并在验收后24小时内给予认可或提出修改意见。甲方提出修改的乙方应按要求修改，非乙方原因造成的修改产生的费用由甲方承担，并赔偿乙方因此遭受的损失。甲方逾期未提出修改意见的视为工程验收合格。

二、乙方的权利、义务

1、乙方组织现场施工，甲方配合。

2、乙方应听从甲方代表的指挥，确保安全、质量与进度。乙方应完全执行甲方的各项管理制度，因此造成乙方增加的费用由甲方承担。

3、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。

4、所有的施工人员的管理由甲、乙双方共同开展，甲方负责为乙方办理人员安全培训及现场监护，乙方负责施工的管理，对于不听从调度或屡次违反管理制度的人员，甲方有权要求乙方予以更换。

5、对于严重违反甲方相关管理制度、施工质量出现重大问题、消极怠工等现象，甲方有权对乙方进行考核。

6、合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，乙方有权拒绝甲方强令承包人违章作业、冒险施工的任何指令。

第七条．费用的支付

1、付款方式：现汇或承兑支付。

2、付款进度：

（1）进场前付合同价的30%；

（2）项目安装竣工验收后付进度款至合同价的80%；

（3）经审计完成后付至审计价的97%；

（4）质保金：留3%作质保金，质保期为一年。

注：以上付款均在相应节点30日内凭等额发票进行付款。

3、乙方收款账户信息：

开户行：

户  名：

账  号：。

4、乙方提供9%增值税专用发票。本合同约定的结算价格为含9%增值税送到价（一票制）。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

第八条．质量保修期

1、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2、保修范围：同本合同第一条项目下所指工程内容、工程范围。如出现保修范围内的质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，但因甲方或第三方人为原因或者甲方及甲方允许的任意第三人正常使用自然磨损导致的问题除外，此不在保修范围内。

第九条．违约责任

1、如因不可抗力（如：雨、雪等恶劣天气及地震、洪水、泥石流等自然灾害）及市政行为导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，工期予以相应顺延。

2、甲、乙双方均应按照本合同的约定履行各自应尽的义务，否则视为违约，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失（本合同某一条款针对某一具体违约行为应承担的违约责任有不同约定的从其约定）。

第十条．合同争议的解决方式

本合同发生争议，由当事人双方协商解决，如双方未能达成协议，双方约定向乙方住所地有管辖权的人民法院诉讼处理。败诉方除应依法履行相关裁判外，还应承担胜诉方因本案聘请律师的费用、调查取证的费用及产生的其他合理费用。

第十一条．附则

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙双方委托代理人签名，加盖各自单位公章或合同专用章（除合同尾部盖章外，须就整个合同文本加盖骑缝章）即生效，至工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

3、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一样具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，在施工中协商解决。

5、本合同中各条款系甲、乙双方共同协商一致而拟定，双方均已准确无误地理解本合同所约定的各方的权利、义务，确认并接受本合同的全部内容。

发包人（盖章）：

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签名）：

地  址：镇江市京口区求索路101号

电  话：0511-84499272

经办人：

承包人（盖章）：

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签名）：

地  址：

电  话：

经办人：

# 第三章  投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人全称：

法定代表人或其委托代理人：

年      月    日

注：投标人可以根据企业自身情况编制投标文件封面，封面格式不做强制性要求，投标人参照执行即可。

开标（唱标）一览表

项目名称：

| 投标总价 （含税价）（万元） | 施工工期 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写：￥ 大写：人民币 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日期：

注：

1、此表应放于投标文件封面后第一页。

2、不按照该格式填写或填写不全导致投标被否决的风险由投标人承担。

3、本处投标总价的金额应与“投标函”中的投标总价、“投标报价组成表”中的合计金额相同，

目    录

……

……

注：请根据招标文件要求并结合投标文件组成情况编制目录，评标办法所明确得分点处应提供的资料，均应编制目录，以便于评审查阅。

格式1：

## 投标函

招标人:

- 根据已收到的                的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币

- （小写          ）元的总价。按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包本次招标范围内的全部工程。

- 一旦我方中标，我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在  天(日历天)内竣工并移交整个工程，同时保证满足总承包及甲方其他专业分包对本工程工期的要求。

- 我单位保证本工程质量达到          。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交安全保证金，承担应承担的全部安全责任。

- 如果我方中标，将派出        (现场施工负责人姓名)作为本工程的现场施工负责人。

- 我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

开户银行：                       帐号：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：            投标日期：

注：

1、本投标函必须完全响应，否则，投标文件将被拒绝。

2、本处的投标总价应与“开标（唱标）一览表”中的投标总价、“投标报价组成表”中的合计金额相同。

格式2：

- 投标报价组成表

详见招标工程量清单

格式3：

## 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓    名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（复印件）

（身份证复印件）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

投标人：                 （盖单位章）

日  期：           年      月     日

格式4：

## 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证（复印件）

（身份证复印件）

注：不要将身份证复印件直接粘贴，建议采用扫描的方式复制于此。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字（章））

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

日      期：            年       月       日

格式5：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式6：

## 实施方案

由投标人按招标文件及技术要求等方面进行编写，格式自拟（以下内容仅供参考，不做强制要求，投标人根据自身情况进行编制，若技术部分有要求编制，但格式部分无的，可自行根据要求编制）

1.设备配置情况

2. 项目实施方案（包含项目组织、实施方案等）

3. 验收方案

4.项目组织机构

5. HSE目标及管理保障措施（项目安全文明目标及相应保障措施、环保目标及相应保障措施等）

6、工期、质量目标及管理保障措施（包括项目工期目标及进度计划保障措施、项目设备质量项目系统质量目标及相应质量保障措施）

7.保修服务

附表1：

表1：项目负责人情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 业主名称 |  | 项目地点 |  | 合同金额 （万元） |  | 业主评价意见 |  |

注：需提供项目负责人的注册建造师证、安全B类证、职称证书。

表2：项目组成员情况表

| 名称 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 岗 位 主 要 负 责 人 |  |  |  |  |

注：1．此表可扩展。

2．应提供相应证书。

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式7：

## 质量保修承诺书

（由投标人按招标文件售后服务及要求自行分别填写）

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日 期： |  |

格式8：

进度计划情况表

格式自拟。

格式9：

廉洁承诺书

致：招标人

本公司就参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的所有材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至2年内不得参与贵公司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行廉洁协议。

特此承诺！

投标单位名称：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）签字：

日        期：          年     月     日

格式10：

## 其他资料

1、详见“投标人须知前附表”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

2、本招标文件所提供的投标文件格式中如有重复或冲突时，以有利于招标人的内容为准，不解之处请及时与招标单位联系确定。

# 第四章  技术要求

- 1.严格按照施工图、国家规范要求进行施工、安装、验收。

2.施工前进行图纸会审。

- 第五章  评标办法

## 第一节  评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 资格评审标准 | 资格条件 | 符合第一章“投标人须知前附表”投标人资格要求的规定 |
| 3 | 初步评审标准 | 投标人经营范围 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章 | 招标文件中要求签字或盖章处，有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第三章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”规定 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 实质性条件 | 无其他重大偏离 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 4 |  | 评分细则 | 详见本章第二节 |

## 第二节  评标办法

| 序号 | 内容 | 满分值 | 评分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 报价部分65分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 65 | 价格分计算方法：以有效投标报价的平均价格为评标基准价，若投标当有效投标文件超过5家时，剔除一个最高报价和一个最低报价（最高报价相同的均剔除）后的算术平均值为评标基准价。 投标报价与评标基准价相比： 相等时得满分； 每高于评标基准价的1%扣1分，扣至0分为止； 每低于评标基准价的1%扣0.5分，扣至0分为止； 采用插入法计算，四舍五入保留小数点后二位。 |  |
| B 商务部分12分 |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 4 | 资历 | 项目负责人：必须具有建筑工程二级及以上建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类），得2分，若项目负责人同时具备建设工程类高级工程师职称的，本项累计得4分。 |
|  | 业绩及经验 | 8 | 2020年1月1日至投标截止日相关业绩 | 每提供一个类似施工业绩且合同金额不低于50万元的得1分，施工地点位于化工厂内得2分。最多对4个业绩进行累计评分，需提供清晰的项目合同首末页、载明合同价的页次（复印件加盖公章），否则不计分。 |
| C 技术部分23分 |  |  |  |  |
| 1 | 总体施工方案 | 10 | 施工方案 | 根据对该项目功能需求、性能要求和实施要求等内容的目标理解，设计方案完整性、科学合理性、可操作性，考虑是否周全进行打分。好：10分；中：5分；一般：2分；差或未提供：0分。 |
| 2 | 质量保障措施方案 | 4 | 质量方案 | 项目质量目标明确，质量管理制度健全，质量控制措施到位得4分；中：2分；一般：1分；差或未提供：0分。 |
| 3 | 工期 | 3 | 交货期说明及承诺 | 28天完工的得1分，承诺能提前5天完工的得3分，未提供：0分。 |
| 4 | 项目验收方案 | 3 | 验收方案 | 根据投标人方案进行横向比较，验收及技术培训方案合理、详尽的最优得3；中：2分；一般：1分；差或未提供：0分。 |
| 5 | 保修服务方案 | 3 | 保修服务方案及承诺 | 评委会根据投标人提供的售后服务方案的可行性、合理性、及时性横向比较，最优得3分；中：2分；一般：1分；差或未提供：0分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注：

1、总得分值小数位按四舍五入保留两位计算。

2、评标委员会每位评委根据上述评标办法首先对投标文件技术部分、商务部分等分别进行评审打分，计算出每一投标的技术部分、商务部分等的合计分。评标委员会所有评委共同对投标文件的价格部分进行评审打分。然后，根据报价评分办法计算出符合规定的投标人的综合得分，经核对无误后，评标委员会全体成员签字确认。

- 技术部分评标专家集体讨论，独立打分。

5.评标程序

5.1初步评审

5.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

5.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

5.2详细评审

3.2.1评标委员会按“评标办法前附表”规定的评分因素进行综合评分。

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

5.3投标文件的澄清和补正

5.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.4评标结果

3.4.1评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

3.4.2招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。中标原则按照“七部委局 第27号令《工程建设项目货物招标投标办法》”规定内容确定。

5.5特殊情形

当有效投标文件不足3家时，评标委员会认为仍能满足项目要求，并具有竞争性，则由评标委员会对该单位投标文件做出综合评议推荐。

- 附件（另附）

## 招标工程量清单

## 2、施工图

## 3、索普工科供应商负面清单管理规定(2023年修订版)